UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Analizador de seguridad de contenedores

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Patrick Cuadros

Integrantes:

Sagua Ramos Gustavo Alonso 				(2018062254)

Tacna – Perú

2026

Sistema Analizador de Seguridad de Contenedores

Informe de Factibilidad

Versión 1.0

El presente informe evalúa la factibilidad técnica, económica, operativa, legal, social, ambiental y financiera del sistema Analizador de Seguridad de Contenedores, desarrollado como una aplicación web para apoyar la detección temprana de vulnerabilidades y malas prácticas en archivos de configuración de contenedores.

# CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Pendiente de aprobación docente | 03/07/2026 | Versión completada a partir del repositorio GitHub y formato FD01-EPIS |

# ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Duración del proyecto

1.3 Descripción

1.4 Objetivos

2. Riesgos

3. Análisis de la situación actual

3.1 Planteamiento del problema

3.2 Consideraciones de hardware y software

4. Estudio de Factibilidad

4.1 Factibilidad Técnica

4.2 Factibilidad Económica

4.3 Factibilidad Operativa

4.4 Factibilidad Legal

4.5 Factibilidad Social

4.6 Factibilidad Ambiental

5. Análisis Financiero

5.1 Justificación de la inversión

5.1.1 Beneficios del proyecto

5.1.2 Criterios de inversión

6. Conclusiones

7. Referencias

# Informe de Factibilidad

# 1. Descripción del Proyecto

## 1.1 Nombre del proyecto

Nombre del proyecto: Analizador de Seguridad de Contenedores.

Nombre técnico del sistema: Container Security Analyzer.

Código de referencia académica: SI784-2026-I-U1, según la denominación del repositorio del proyecto.

## 1.2 Duración del proyecto

La duración propuesta para el desarrollo, validación y documentación del sistema es de 8 semanas académicas. Esta estimación comprende el levantamiento de requerimientos, diseño técnico, desarrollo de módulos analizadores, interfaz web, pruebas, corrección de incidencias, preparación de despliegue y elaboración de documentos finales.

| Fase | Duración estimada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Planificación y análisis | 1 semana | Definición del alcance, archivos soportados, riesgos y reglas iniciales. |
| Diseño técnico | 1 semana | Arquitectura modular, rutas Flask, servicios, estructura de analizadores y criterios de reporte. |
| Desarrollo backend y analizadores | 2 semanas | Reglas para Dockerfile, docker-compose, Kubernetes y archivos .env. |
| Desarrollo frontend y reportes | 1 semana | Dashboard web, carga de archivos, visualización de resultados y exportación. |
| Pruebas y ajustes | 2 semanas | Pruebas funcionales, revisión de falsos positivos, validación de exportación e historial. |
| Documentación y entrega | 1 semana | Informe, manuales, evidencias y preparación de despliegue. |

## 1.3 Descripción

El proyecto consiste en una aplicación web de análisis estático orientada a identificar vulnerabilidades, configuraciones inseguras y antipatrones de seguridad en archivos de configuración usados en entornos de contenedores. El sistema permite cargar archivos Dockerfile, docker-compose.yml, manifiestos Kubernetes en formato YAML y archivos .env, procesarlos mediante reglas especializadas y presentar los hallazgos clasificados por severidad, categoría y recomendación de corrección.

La aplicación se desarrolla con Python Flask en el backend y tecnologías web estándar en el frontend. Su arquitectura está organizada por módulos: rutas web/API, servicios de lectura, sanitización, historial y generación de reportes, además de analizadores independientes por tipo de archivo. Esta organización favorece la mantenibilidad y permite incorporar nuevas reglas de seguridad en futuras versiones.

La importancia del proyecto radica en que los contenedores son ampliamente utilizados en despliegues modernos, pero sus archivos de configuración suelen contener riesgos frecuentes como uso de usuario root, exposición de puertos sensibles, ejecución privilegiada, secretos incrustados, imágenes sin versión fija, permisos inseguros o ausencia de límites de recursos. El sistema contribuye a detectar estos problemas antes de que pasen a ambientes de prueba o producción.

Alcance funcional principal: análisis estático de archivos de configuración; detección de hallazgos de seguridad; cálculo de puntaje de seguridad de 0 a 100; asignación de grado A-F; visualización de resultados en dashboard; generación de reportes HTML, JSON y SARIF; almacenamiento de historial local sin requerir base de datos.

Fuera de alcance: ejecución de contenedores, pruebas activas de penetración, explotación de vulnerabilidades, escaneo dinámico de imágenes, monitoreo en tiempo real de clústeres y administración directa de infraestructura productiva.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de análisis estático que permita evaluar archivos de configuración de contenedores, detectar riesgos de seguridad y generar reportes comprensibles para apoyar decisiones de corrección en procesos DevSecOps.

### 1.4.2 Objetivos específicos

Identificar reglas de seguridad aplicables a Dockerfile, docker-compose, Kubernetes YAML y archivos .env para detectar configuraciones inseguras frecuentes.

Construir analizadores modulares que procesen el contenido de cada archivo y devuelvan hallazgos con severidad, categoría, descripción y recomendación.

Implementar una interfaz web que permita cargar uno o varios archivos, ejecutar el análisis y visualizar resultados de forma clara.

Calcular un puntaje de seguridad y un grado de riesgo que ayuden a priorizar acciones correctivas.

Generar reportes exportables en formatos HTML, JSON y SARIF para facilitar documentación, revisión académica e integración futura con flujos CI/CD.

Mantener un historial local de análisis recientes sin depender de una base de datos externa, reduciendo complejidad operativa.

# 2. Riesgos

Los siguientes riesgos podrían afectar el éxito del proyecto. Se consideran riesgos técnicos, operativos, de seguridad, de alcance y de gestión. La mitigación se basa en controles preventivos y acciones correctivas durante el desarrollo.

| N° | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falsos positivos o reglas demasiado generales que afecten la confianza del usuario. | Media | Alto | Validar reglas con archivos de prueba y redactar recomendaciones claras por hallazgo. |
| 2 | Falsos negativos por patrones de configuración no contemplados. | Media | Alto | Ampliar progresivamente la base de reglas y separar analizadores por tipo de archivo. |
| 3 | Errores al interpretar archivos YAML complejos o con sintaxis inválida. | Media | Medio | Capturar errores de parseo y devolver mensajes de corrección al usuario. |
| 4 | Exposición accidental de secretos cargados en archivos de prueba. | Baja | Alto | Sanitizar resultados, evitar registrar valores completos y recomendar rotación de credenciales. |
| 5 | Cambios de dependencias o incompatibilidad de versiones. | Media | Medio | Usar requirements.txt con versiones definidas y pruebas automatizadas. |
| 6 | Sobrecarga por archivos grandes. | Baja | Medio | Establecer límite máximo de tamaño de archivo y lectura segura. |
| 7 | Despliegue incorrecto en ambiente cloud. | Media | Medio | Documentar variables de entorno, usar Procfile/startup.sh y despliegue controlado. |
| 8 | Tiempo académico insuficiente para documentar y probar todas las reglas. | Media | Medio | Priorizar reglas críticas, documentar alcance y registrar mejoras futuras. |

# 3. Análisis de la Situación actual

## 3.1 Planteamiento del problema

En los equipos que utilizan contenedores, la revisión de archivos Dockerfile, docker-compose, manifiestos Kubernetes y archivos .env suele realizarse manualmente o de forma parcial. Esta práctica incrementa el riesgo de pasar por alto configuraciones peligrosas, especialmente cuando los proyectos crecen, se reutilizan plantillas o se trabaja bajo presión de entrega.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran: ejecución de contenedores como root, uso de privileged:true, montaje de rutas sensibles del host, exposición de puertos peligrosos, uso de imágenes sin tag fijo, secretos escritos en variables de entorno, ausencia de límites de CPU/memoria y permisos RBAC excesivos en Kubernetes. Estas condiciones pueden facilitar escalamiento de privilegios, fuga de credenciales, indisponibilidad del servicio o debilitamiento de la cadena de suministro.

La necesidad que resuelve el proyecto es contar con una herramienta accesible, modular y de fácil uso que ayude a detectar estos riesgos en etapas tempranas del desarrollo. Al ser un análisis estático, el sistema no ejecuta contenedores ni realiza ataques activos; por ello resulta adecuado para entornos académicos, laboratorios y revisiones preventivas de configuración.

## 3.2 Consideraciones de hardware y software

La implementación del sistema no requiere infraestructura especializada. Puede ejecutarse localmente en una computadora de desarrollo o desplegarse en un servicio web Linux compatible con Python. La arquitectura del repositorio indica que el sistema está preparado para ejecución local con Flask o ejecución productiva con Gunicorn, además de una opción de despliegue en Azure App Service Linux.

| Componente | Situación actual / disponible | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Laptop o PC con procesador x64, 8 GB RAM recomendado y acceso a internet. | Suficiente para desarrollo, pruebas locales y documentación. |
| Servidor / ambiente web | Localhost para pruebas; Azure App Service Linux como alternativa de despliegue. | Viable sin compra de hardware adicional. |
| Lenguaje backend | Python 3.12. | Adecuado por su soporte de Flask, PyYAML y pruebas automatizadas. |
| Framework backend | Flask 3.0.3 y Werkzeug 3.0.3. | Adecuado para aplicación web modular y API REST. |
| Procesamiento YAML | PyYAML 6.0.1. | Necesario para distinguir docker-compose y manifiestos Kubernetes. |
| Frontend | HTML5, Bootstrap 5, JavaScript, Chart.js y FontAwesome. | Adecuado para dashboard, carga de archivos y visualización de métricas. |
| Persistencia | Archivo JSON local history.json. | Suficiente para historial académico; no requiere base de datos. |
| Pruebas | pytest 8.2.2. | Permite validar reglas, rutas y servicios. |

# 4. Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad se realizó tomando como base la estructura del repositorio del proyecto, la descripción funcional del sistema, sus dependencias, archivos de configuración, módulos de análisis y necesidades académicas del entregable. La evaluación considera la posibilidad real de desarrollar, operar y mantener el sistema con los recursos disponibles del equipo.

El resultado esperado del estudio es determinar si el proyecto puede ejecutarse de forma viable en términos técnicos, económicos, operativos, legales, sociales, ambientales y financieros. La aprobación final queda sujeta a revisión del docente o responsable académico del curso.

## 4.1 Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente factible porque utiliza tecnologías disponibles, documentadas y compatibles con un entorno académico. La aplicación se basa en Python Flask y organiza el procesamiento en analizadores independientes para Dockerfile, docker-compose, Kubernetes y archivos .env. Esto reduce el acoplamiento, facilita el mantenimiento y permite extender la solución con nuevas reglas.

El repositorio contiene rutas API para analizar archivos, devolver resultados JSON, consultar historial y exportar reportes. También contiene servicios para validación de archivos, detección de tipo, sanitización de datos, generación de reportes e historial persistente en JSON. No requiere ejecutar contenedores ni conectarse a servicios externos para realizar el análisis básico.

| Elemento técnico | Descripción aplicada al proyecto | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Aplicación web modular con rutas, servicios y analizadores por tipo de archivo. | Adecuada para mantenimiento y escalabilidad funcional. |
| Backend | Python 3.12, Flask, Werkzeug, PyYAML, dotenv y Gunicorn. | Compatible con desarrollo local y despliegue web Linux. |
| Frontend | HTML5, Bootstrap 5, JavaScript, Chart.js y FontAwesome. | Suficiente para una interfaz clara y visual. |
| Tipos de archivo | Dockerfile, docker-compose.yml, Kubernetes YAML, .env, cfg, conf, json, toml y txt según validación. | Cubre los formatos principales del alcance. |
| Seguridad de aplicación | Cabeceras HTTP como X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection y Referrer-Policy. | Aporta controles básicos de endurecimiento web. |
| Tamaño de archivo | Lectura segura con límite de tamaño para evitar abuso. | Reduce riesgo operativo por archivos grandes. |
| Reportes | HTML autónomo, JSON y SARIF. | Útil para documentación, integración futura y evaluación. |
| Despliegue | Procfile, startup.sh y workflow de GitHub Actions para Azure App Service. | Factible para ambiente cloud si se configura perfil de publicación. |

Requerimientos mínimos recomendados para operación local: procesador de 2 núcleos, 8 GB de RAM, 500 MB de espacio libre, sistema operativo Windows/Linux/macOS, Python 3.12, navegador moderno y conexión a internet para instalación inicial de dependencias. Para operación web, se recomienda un servicio Linux con soporte Python 3.12, variables de entorno configuradas y ejecución con Gunicorn.

Conclusión técnica: la factibilidad técnica es ALTA, debido a que el sistema ya cuenta con una base funcional, dependencias explícitas, estructura modular y mecanismos de despliegue documentados.

## 4.2 Factibilidad Económica

El proyecto es económicamente factible porque no requiere compra de licencias propietarias ni hardware especializado. Las tecnologías principales son de libre uso y la ejecución puede realizarse localmente. Los costos considerados son estimaciones referenciales para valorar el esfuerzo de desarrollo, operación básica, materiales y ambiente de prueba. En un entorno académico, varios costos pueden considerarse como costo de oportunidad del equipo.

### 4.2.1 Costos Generales

| Concepto | Cantidad | Costo unitario (S/) | Subtotal (S/) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material de oficina y documentación | 1 | 80.00 | 80.00 | Apuntes, impresiones mínimas y organización documental. |
| Servicio de internet proporcional | 2 meses | 90.00 | 180.00 | Uso para investigación, repositorio y dependencias. |
| Energía eléctrica proporcional | 2 meses | 60.00 | 120.00 | Uso de equipos durante desarrollo y pruebas. |
| Almacenamiento y respaldo externo | 1 | 60.00 | 60.00 | Respaldo de entregables y documentación. |
| Misceláneos | 1 | 50.00 | 50.00 | Contingencias menores. |
| Total costos generales | - | - | 490.00 | - |

### 4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

| Concepto | Periodo | Subtotal (S/) | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet adicional / datos móviles de respaldo | 2 meses | 100.00 | Continuidad para coordinación y entrega. |
| Energía eléctrica adicional | 2 meses | 120.00 | Uso de laptops/PC durante programación. |
| Reuniones, coordinación y comunicación | 2 meses | 60.00 | Coordinación del equipo y validación. |
| Transporte local eventual | 2 meses | 60.00 | Reuniones académicas o coordinación presencial. |
| Total costos operativos | - | 340.00 | - |

### 4.2.3 Costos del ambiente

| Recurso de ambiente | Costo estimado (S/) | Situación | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Repository | 0.00 | Disponible | Control de versiones y publicación del proyecto. |
| Python, Flask, PyYAML, Bootstrap, Chart.js, FontAwesome | 0.00 | Disponible | Dependencias de libre uso para desarrollo académico. |
| Dominio web | 0.00 | No requerido | El acceso puede hacerse por localhost o URL de Azure App Service. |
| Azure App Service Linux básico para pruebas | 180.00 | Opcional | Estimación de dos meses de ambiente web si se decide publicar. |
| Respaldo/almacenamiento adicional | 40.00 | Opcional | Respaldo de entregables y reportes. |
| Total costos del ambiente | 220.00 | - | - |

### 4.2.4 Costos de personal

Los costos de personal se estiman como costo de oportunidad del recurso humano necesario para completar el sistema. No se incluye personal para operación posterior, conforme al alcance del informe.

| Rol | Responsabilidades | Horas estimadas | Tarifa referencial (S/ hora) | Subtotal (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista funcional / seguridad | Definir reglas, riesgos, alcance y validación de hallazgos. | 40 | 25.00 | 1,000.00 |
| Desarrollador backend | Implementar rutas, servicios, analizadores y lógica de reportes. | 60 | 30.00 | 1,800.00 |
| Desarrollador frontend | Construir dashboard, formularios de carga y visualización de resultados. | 40 | 25.00 | 1,000.00 |
| Tester / QA | Preparar archivos de prueba, validar reglas y registrar incidencias. | 30 | 20.00 | 600.00 |
| Documentador / gestor del proyecto | Elaborar informe, manuales, evidencias y control de versión. | 20 | 20.00 | 400.00 |
| Total costos de personal | - | 190 | - | 4,800.00 |

Organización y horario de trabajo: se considera un equipo académico con reuniones de coordinación semanales, trabajo distribuido por módulos y dedicación promedio de 3 a 4 horas diarias por rol durante las fases críticas. Los roles pueden ser asumidos por uno o varios integrantes, según la distribución interna del equipo.

### 4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

| Categoría de costo | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costos generales | 490.00 |
| Costos operativos durante el desarrollo | 340.00 |
| Costos del ambiente | 220.00 |
| Costos de personal | 4,800.00 |
| Subtotal | 5,850.00 |
| Contingencia 10% | 585.00 |
| Costo total estimado del proyecto | 6,435.00 |

Forma de pago referencial: en un escenario académico no se requiere desembolso total real, ya que el mayor componente corresponde al costo de oportunidad del equipo. En un escenario contratado, se sugiere 40% al inicio, 30% contra entrega funcional y 30% al cierre con documentación y pruebas.

Conclusión económica: la factibilidad económica es ALTA, debido a que el proyecto puede desarrollarse con herramientas gratuitas, infraestructura existente y costos controlados.

## 4.3 Factibilidad Operativa

El sistema es operativamente factible porque su uso no requiere conocimientos avanzados de programación para ejecutar un análisis básico. El usuario carga archivos de configuración, inicia el análisis y recibe un resumen de hallazgos con severidad, puntaje, grado y recomendaciones. La operación puede realizarse desde un navegador moderno.

El cliente o usuario académico puede mantener el sistema funcionando mediante la actualización de dependencias, revisión de reglas, ejecución de pruebas y control de archivos permitidos. La solución no depende de una base de datos ni de servicios externos para su funcionalidad principal, lo cual reduce la complejidad de operación.

| Interesado | Interés / necesidad | Impacto del sistema |
| --- | --- | --- |
| Equipo desarrollador | Necesita validar configuraciones inseguras y demostrar capacidades técnicas. | Facilita pruebas, documentación y mejora continua. |
| Docente / evaluador | Requiere evidencia de análisis, arquitectura, pruebas y viabilidad. | Permite revisar resultados verificables y reportes. |
| Usuarios técnicos / DevOps | Necesitan detectar problemas antes del despliegue. | Reduce revisión manual y prioriza riesgos. |
| Responsable de seguridad | Busca visibilidad de hallazgos críticos y estándares relacionados. | Apoya decisiones preventivas y trazabilidad de recomendaciones. |
| Administrador de sistema | Debe desplegar y mantener la aplicación. | La operación es simple y no requiere base de datos externa. |

Beneficios operativos: disminución del tiempo de revisión manual, mayor estandarización de criterios, identificación temprana de errores, reporte documentado de hallazgos, posibilidad de integración futura con pipelines CI/CD mediante SARIF y mejora en la cultura DevSecOps.

Conclusión operativa: la factibilidad operativa es ALTA, ya que el sistema es fácil de usar, mantener y explicar en un contexto académico o técnico.

## 4.4 Factibilidad Legal

Desde el punto de vista legal, el proyecto es factible siempre que se mantenga dentro de su alcance de análisis estático y uso ético. La aplicación no ejecuta contenedores, no explota vulnerabilidades, no realiza ataques activos y no accede a infraestructura externa sin autorización. Por ello, su propósito es preventivo y educativo.

Debe considerarse la protección de datos sensibles. Aunque el sistema analiza archivos que podrían contener secretos, el tratamiento debe evitar exponer valores completos en reportes, repositorios o capturas. Se recomienda usar archivos de prueba sin credenciales reales, sanitizar salidas, excluir archivos .env reales del control de versiones y documentar la responsabilidad del usuario al cargar información.

Respecto a licencias, las herramientas utilizadas son de uso común en proyectos web y académicos. Antes de un uso comercial, se recomienda revisar las licencias de cada dependencia y declarar los componentes de terceros. Para fines académicos, no se identifica conflicto legal relevante si se respetan las licencias y no se suben credenciales reales al repositorio.

Conclusión legal: la factibilidad legal es MEDIA-ALTA. Es viable, pero debe acompañarse de buenas prácticas de privacidad, uso autorizado de archivos y control de secretos.

## 4.5 Factibilidad Social

El proyecto tiene impacto social positivo porque promueve la cultura de seguridad desde etapas tempranas del desarrollo. En lugar de tratar la seguridad como una revisión final, el sistema ayuda a que estudiantes y equipos técnicos identifiquen malas prácticas durante el diseño y construcción de aplicaciones contenerizadas.

La herramienta también favorece la ética profesional, ya que orienta al usuario con recomendaciones y no con acciones ofensivas. El enfoque preventivo, documentado y educativo contribuye a formar mejores hábitos de desarrollo seguro, especialmente en contextos académicos donde los estudiantes están aprendiendo DevOps, cloud y ciberseguridad.

Conclusión social: la factibilidad social es ALTA, pues el proyecto aporta aprendizaje, prevención y mejora de prácticas sin afectar negativamente a usuarios o terceros.

## 4.6 Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental del proyecto es bajo. La aplicación funciona como software web, no requiere fabricación de hardware adicional ni impresión masiva de documentos. La operación local o en nube consume recursos computacionales reducidos, debido a que el análisis es estático y se ejecuta sobre archivos de texto relativamente pequeños.

Se recomienda minimizar impresiones, entregar documentación digital, reutilizar equipos existentes y apagar ambientes cloud cuando no se utilicen. Si se realiza despliegue en Azure u otro proveedor, conviene usar recursos de baja capacidad durante pruebas y escalar solo cuando exista demanda real.

Conclusión ambiental: la factibilidad ambiental es ALTA, debido a que el proyecto tiene bajo consumo energético, no genera residuos físicos relevantes y puede operar de forma digital.

# 5. Análisis Financiero

El análisis financiero estima si el beneficio esperado justifica el costo del proyecto. Se toma como inversión inicial el costo total estimado de S/ 6,435.00. Los beneficios se calculan de forma referencial considerando ahorro de tiempo de revisión y reducción del riesgo esperado por errores de configuración.

## 5.1 Justificación de la Inversión

La inversión se justifica porque el sistema automatiza una revisión que, de forma manual, demanda tiempo técnico y puede ser inconsistente. Además, el costo de corregir una mala configuración aumenta cuando el problema llega a producción. Detectar riesgos antes del despliegue genera ahorro y mejora la confiabilidad del proceso de desarrollo.

### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

| Tipo de beneficio | Descripción | Estimación referencial anual |
| --- | --- | --- |
| Tangible | Ahorro de tiempo por revisión automática: 20 archivos/mes, 40 minutos ahorrados por archivo, tarifa técnica referencial S/ 30/hora. | S/ 4,800.00 |
| Tangible | Reducción esperada de costos por incidencias evitadas, retrabajo y correcciones tardías de configuración. | S/ 4,000.00 |
| Intangible | Mejora de cultura DevSecOps, aprendizaje académico y mayor trazabilidad de hallazgos. | No cuantificado |
| Intangible | Mejor calidad de documentación, estandarización de revisión y soporte a decisiones técnicas. | No cuantificado |
| Beneficio económico anual estimado | Suma de beneficios tangibles cuantificados. | S/ 8,800.00 |

Beneficios tangibles: reducción de horas de revisión manual, menor retrabajo, menor probabilidad de publicar configuraciones inseguras, generación rápida de reportes y posibilidad de reutilizar reglas en varios proyectos.

Beneficios intangibles: fortalecimiento de competencias en seguridad, mejora de la calidad técnica, mayor conciencia sobre manejo de secretos, estandarización de criterios de revisión y ventaja formativa en prácticas DevSecOps.

### 5.1.2 Criterios de Inversión

Supuestos financieros utilizados: inversión inicial de S/ 6,435.00; beneficio anual tangible de S/ 8,800.00; horizonte de evaluación de 12 meses; Costo de Oportunidad de Capital (COK) anual de 10%; beneficio mensual constante de S/ 733.33; tasa mensual equivalente aproximada de 0.797%.

### 5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación Beneficio/Costo se calcula dividiendo el valor actual de los beneficios entre la inversión inicial. Para el horizonte de 12 meses, el valor actual de los beneficios se estima en S/ 8,360.36.

B/C = 8,360.36 / 6,435.00 = 1.30

Interpretación: como la relación B/C es mayor que 1, el proyecto se acepta desde el criterio beneficio/costo.

### 5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN se calcula restando la inversión inicial al valor actual de los beneficios.

VAN = 8,360.36 - 6,435.00 = S/ 1,925.36

Interpretación: como el VAN es mayor que cero, el proyecto genera valor económico referencial y se acepta bajo este criterio.

### 5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR representa la tasa de rentabilidad que hace que el VAN sea igual a cero. Con el flujo considerado, la TIR mensual aproximada es 5.18%, equivalente a una TIR anual aproximada de 83.27%.

Interpretación: como la TIR anual estimada es mayor que el COK anual de 10%, el proyecto se acepta bajo este criterio financiero.

| Criterio | Resultado | Regla de decisión | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| B/C | 1.30 | Aceptar si B/C > 1 | Aceptado |
| VAN | S/ 1,925.36 | Aceptar si VAN > 0 | Aceptado |
| TIR anual | 83.27% | Aceptar si TIR > COK | Aceptado |

# 6. Conclusiones

El proyecto Analizador de Seguridad de Contenedores es viable y factible, debido a que utiliza tecnologías disponibles, gratuitas y compatibles con un entorno académico y de despliegue web.

La factibilidad técnica es alta porque el repositorio ya cuenta con una arquitectura modular basada en Python Flask, analizadores especializados, servicios de reporte, historial local y preparación para despliegue en Azure App Service Linux.

La factibilidad económica es alta, ya que no se requiere inversión en licencias ni hardware especializado. El costo total estimado de desarrollo asciende a S/ 6,435.00, principalmente asociado al esfuerzo del equipo.

La factibilidad operativa es alta porque el sistema puede ser usado desde un navegador, no requiere base de datos externa y permite obtener resultados claros mediante puntaje, grado, severidad y recomendaciones.

La factibilidad legal es favorable siempre que el sistema se utilice con archivos autorizados, sin credenciales reales y dentro de su alcance de análisis estático, preventivo y educativo.

La factibilidad social y ambiental es positiva, pues promueve buenas prácticas de seguridad, reduce el uso de papel y no genera impacto físico relevante.

El análisis financiero muestra resultados favorables: B/C de 1.30, VAN de S/ 1,925.36 y TIR anual estimada de 83.27%, por lo que el proyecto es financieramente aceptable bajo los supuestos definidos.

# Referencias

alonso190201. (2026). proyecto-si784-2026-i-u1-analizador_de_seguridad_de_contenedores [Repositorio de GitHub]. GitHub. https://github.com/alonso190201/proyecto-si784-2026-i-u1-analizador_de_seguridad_de_contenedores

National Institute of Standards and Technology. (2017). Application container security guide (NIST Special Publication No. 800-190). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-190

OWASP Foundation. (s. f.). Docker security cheat sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Docker_Security_Cheat_Sheet.html

Microsoft. (s. f.). Azure App Service documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/azure/app-service/

Universidad Privada de Tacna. (s. f.). FD01-EPIS informe de factibilidad [Formato académico]. Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.